**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы**

**за январь-декабрь 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](file:///\\server\Архитектура\Кожевникова\МЕТОДИКА\Порядок%201154%20от%2006.04.2015.docx#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | * 1. Цель | «Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов» | | | | | | |
| 2 | 1.1.1. Задача | «Приведение жилого фонда к нормативному техническому состоянию» | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе (нарастающим итогом): | ед. | 118 | 118 | 118 | 100 | 100 |  |
| 4 | 1.1.1.1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт многоквартирных домов блокированной застройки с долей муниципальной собственности (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |  |
| 5 | 1.1.2. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 33,62 | 33,43 | 33,43 | 98,99 | 98,99 |  |
| 6 | 1.1.3. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в том числе: (нарастающим итогом) | кв.м. | 166094,13 | 166094,13 | 166094,13 | 100 | 100 | В 2022 году проведены  работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам:  - ул. Восточная, д.4  - ул. Восточная, д.15  - ул. Металлургов, д.59  - ул. Пролетарская, д. 2  - ул. Пролетарская, д. 2Б  - ул. Энгельса, д.34А  - ул. Карла Маркса, д. 9  - пос. Басьяновский, ул. Карла Маркса, д. 2  - пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 6,  - пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 7, - пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 10,  - пос. Басьяновский, ул. Строителей, д. 11, общей площадью 23650,93 кв.м; |
| 7 | 1.1.3.1. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт блокированной застройки с долей муниципальной собственности (нарастающим итогом) | кв.м. | 3839,82 | 3839,82 | 3839,82 | 100 | 100 |  |
| 8 | 1.1.4. Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта | чел. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | 1.1.5. Количество многоквартирных домов, в которых проведена техническая инвентаризация многоквартирных домов (нарастающим итогом) | ед. | 277 | 275 | 275 | 99,28 | 99,28 | В 2022 году проведена техническая инвентаризация 3 многоквартирных домов по адресам: ул. Ломовка, д. 9,  ул. Привокзальная, д. 2А,  п. Перегрузочная, ул. Максима Горького, д. 8, |
| 10 | 1.1.6. Количество многоквартирных домов, которым перечислены взносы за муниципальный фонд на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на специальный счет дома (нарастающим итогом) | ед. | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 |  |
| 11 | 1.1.7. Удельный вес количества многоквартирных домов, которые выбрали в качестве перечислений взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов специальный счет к общему количеству многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (нарастающим итогом) | % | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 100 | 100 |  |

**\*** заполняется нарастающим итогом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | |
| **«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»** | | | | | | |
|  |  |  |  | **за январь** | **декабрь 2022 года** |  |
| **Выполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.10.2014 года № 3067** | | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источник расходования на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс.руб | | | | выполнение  с учетом экономии процентов | Информация  о фактическом исполнении |
| План | Факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение,  процентов | экономия  по результатам проведенных конкурсных процедур |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе** | **2236,90** | **2213,00** | **98,93** | **0,00** | **98,93** | ¯ |
| 2. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 3. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 4. | местный бюджет | **2236,90** | **2197,20** | **98,93** | **0,00** | **98,23** | ¯ |
| 5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| **6.** | **Прочие нужды, в том числе:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 8. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 9. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 10. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ¯ |
| 11. | Мероприятие 3 Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов, в том числе: | **15,90** | **15,80** | **99,37** | **0,00** | **99,37** | Исполнен муниципальный контракт № 22/081032111 от 24.02.2022 |
| 12. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |
| 13. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |
| 14. | местный бюджет | **15,90** | **15,80** | **99,37** | **0,00** | **99,37** | ¯ |
| 15. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |
| 16. | Мероприятие 5. Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд, в том числе: | **2221,00** | **2197,20** | **98,93** | **0,00** | **98,93** | исполнение 98,93%, в 2022 г. проведены мероприятия по актуализации перечня жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа, в связи с чем произошло уменьшение количества муниципальных помещений, за которые у Верхнесалдинского городского округа имеется обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
| 17. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |
| 18. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |
| 19. | местный бюджет | **2221,00** | **2197,20** | **98,93** | **0,00** | **98,93** | ¯ |
| 20. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | ¯ |